Kế hoạch thực hiện đề tài môn học

Thiết kế mạng Intranet

Đã qua:

Tuần 0 – 19/11 - 26/11

| Các công việc chính | Chi tiết | Người thực hiện | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tìm hiểu đề tài | Tìm hiểu sơ bộ đề tài | Cả nhóm | 20/11 | 22/11 |  |
| Dịch và tìm hiểu các thuật ngữ có trong bài | Dịch và note các thuật ngữ chuyên ngành cần chú ý trong phần I | Huỳnh Khắc Anh Khoa | 23/11 | 26/11 | Hoàn thành |
|  | Dịch và note các thuật ngữ chuyên ngành cần chú ý trong phần II, III | Lê Đình Hoàng Anh |  |  | Hoàn thành |

Tuần 1: 26/11 – 03/12

| Các công việc chính | Chi tiết | Người thực hiện | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dịch và tìm hiểu các thuật ngữ có trong bài | Dịch và note các thuật ngữ chuyên ngành cần chú ý trong phần IV | Lê Đình Hoàng Anh | 27/11 | 1/12 |  |
|  | Dịch và note các thuật ngữ chuyên ngành cần chú ý trong phần V | Huỳnh Khắc Anh Khoa | 27/11 | 1/12 |  |
| Đọc hiểu | Đọc và tìm hiểu cơ bản nguyên lý hoạt động của đề tài | Cả nhóm | 2/12 |  |  |

Dự kiến thực hiện tiếp theo:

Tuần 2: 04/12 – 11/12

| Các công việc chính | Chi tiết | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tìm hiểu nguyên lý hoạt động | Tìm hiểu sâu hơn và hiểu rõ nguyên lý của đề tài | Cả nhóm | 27/11 | --- | Dự kiến thực hiện |
| Các công việc khác... |  |  |  |  |  |